PROPOSTA DE TRABALHO

| 1. DADOS CADASTRAIS |
| --- |
| Proponente | CNPJ |
| Endereço |  | Bairro | N. |
| Cidade |  | Cep. | DDD/tel. | Inscrição no CMAS |
| Conta Corrente | Banco | Agência | Praça de pagamento |
| Nome do Responsável | CPF |
| CI/ Órgão Exp. | Cargo | Função |  | Matrícula |
| Endereço | Bairro | Cidade/Cep | Fone |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

OBJETO (Descrição do objeto, de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende realizar ou obter.)

FINALIDADE (Descrição da finalidade, de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende realizar ou obter.)

JUSTIFICATIVA (Justificativa contendo a caracterização do interesse público em executar o objeto, evidenciando os benefícios sociais a serem obtidos.)

LOCAL OU REGIÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: (local ou região de execução do objeto.) INDICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO, SOB OS ASPECTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO: (indicação do público-alvo sob os aspectos quantitativo e qualitativo.)

INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DO PROPONENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

| 3. CRONOGRAMA FÍSICO (Cronograma físico contendo a descrição das etapas e das tarefas e previsão de execução). (previsão de prazo para a execução do objeto e da data específica do evento, quando for o caso.) |
| --- |
| Etapas | Descrição | Execução |
|  |  | Início | Término |
| 01 | Nesta etapa será executado os Serviços Preliminares; a Drenagem Pluvial e a Colocação de 50% do Meio-Fio. | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
| 02 | Nesta etapa será executada a Colocação de 50% do Meio-Fio e 70% da Execução da Pavimentação. | 01/04/2016 | 30/04/2016 |
| 03 | Nesta etapa serão executados 30% da Pavimentação e a Sinalização. | 01/05/2016 | 31/05/2015 |

| 4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) (Descrição dos bens a serem adquiridos e dos serviços a serem realizados e seus valores de acordo com o orçamento prévio.) (Estimativa dos recursos financeiros a serem repassados pelo concedente e a contrapartida prevista para o proponente, e: (Menção de outros recursos públicos ou privados que irão financiar o objeto do convênio, se for o caso.) (Despesas com encargos tributários incidentes sobre serviços, quando houver.) (Ao serem incluídos dados relativos à prestação de serviços, especialmente os de assessoria, assistência, consultoria, capacitação e promoção de seminários e congêneres, devem ser detalhadas as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando a quantidade e o custo individual.) |
| --- |
| Especificação das despesas, em acordo com o orçamento prévio | Vlr. Unit. | Qtd. | Vlr. Total | Concedente | Contrapartida |
| Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |
| 1.1 Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira - 2,00mx1,50m | R$394,512 | 3,00 m² | R$ 1.183,54 | R$ 1.183,54 | 0,00 |
| Drenagem Pluvial |  |  |  |  |  |
| 2.1 Escavação mecânica de vala - material 1ª categoria - profundidade de até 1,5m | R$4,464 | 175,20m³ | R$782,09 | R$782,09 | 0,00 |
| 2.2 Tubo de concreto simples (ps1) - diâmetro: 40mm - com rejunte | R$37,668 | 292,00 ml | R$10.999,06 | R$10.999,06 | 0,00 |
| 2.3 Assentamento tubo de concreto simples (ps1) - diâmetro: 40mm - com rejunte | R$24,684 | 292,00ml | R$7.207,73 | R$7.207,73 | 0,00 |
| 2.4 Boca de lobo em tijolo maciço, revestido com argamassa de cimento - com grade simples | R$760,416 | 14,00 Unid. | R$10.645,82 | R$10.645,82 | 0,00 |
| 2.5 Reaterro material para vala - compactação mecânica | R$14,172 | 35,04m³ | R$496,59 | R$496,59 | 0,00 |
| Meio-Fio |  |  |  |  |  |
| Meio-fio em concreto pré-moldado -12x15x 30x100 cm - incluindo escavação e reaterro inclusive rejuntado com argamassa - traço 1:4 | R$41,676 | 370,00ml | R$15.420,12 | R$15.420,12 | 0,00 |
| Pavimentação |  |  |  |  |  |
| 4.1Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura | R$1,44 | 1.600,00 m² | R$2.304,00 | R$2.304,00 | 0,00 |
| 4.2 Base de pedrisco - espessura: 10cm - incluso compactação | R$98,10 | 160,00m³ | R$15.696,00 | R$15.696,00 | 0,00 |
| 4.3 Pedra irregular de basalto - incluso assentamento das pedras | R$47,232 | 1.600,00 m² | R$75.571,20 | R$75.571,20 | 0,00 |
| 4.4Rejunte com pó de pedra - espessura 3cm | R$91,524 | 48,00 m³ | R$4.393,15 | R$4.393,15 | 0,00 |
| 4.5 Compactação da pavimentação após colocar o rejunte (pó de pedra) | R$4,416 | 1.600,00 m² | R$7.065,60 | R$5.300,70 | R$1.764,90 |
| Sinalização |  |  |  |  |  |
| 5.1 Placa metálica esmaltada sobre pedestal metálico para informação - PARE | R$243,00 | 3,00 Unid. | R$729,00 | R$0,00 | R$729,00 |
| 5.2 Placa metálica sobre pedestal metálico para informação – NOME DE RUA | R$243,00 | 5,00 Unid. | R$1.215,00 | R$0,00 | R$1.215,00 |
| Total Geral | R$153.708,90 | R$150.000,00 | R$3.708,90 |

5. EM CASO DE DOAÇÃO (Em caso de doação, identificar com nome, nº CPF ou CNPJ, endereço e telefone dos beneficiados, bem como o procedimento e os critérios que foram adotados para a seleção).

| 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) |
| --- |
| Concedente |
| Meta | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
| Meta | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Proponente (contrapartida) |
| Meta | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
|  |  |  |  |  | x |  |
| Meta | jul | ago | set | out | nov | dez |

7. DEFERIMENTO SOLICITADO Na qualidade de representante legal do proponente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver a Proposta de Trabalho exposto acima. Local e data ____________________________________ ___________________________ Assinatura do Proponente